**Администрация**

**Павлоградского городского поселения**

Павлоградского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2024г. № 23-п

 р.п. Павлоградка

«Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Павлоградского городского поселения»

 В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, уменьшения последствий при их возникновении, и обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего паводка на территории Павлоградского городского поселения в 2024году – Администрация Павлоградского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ведущему специалисту МКУ «ХЭС» Администрации городского поселения Потокину Н.Г. спрогнозировать паводковую обстановку на территории р.п. Павлоградка.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и прохождению весеннего половодья на территории р.п. Павлоградка (приложение № 1).

 3. Руководителям предприятий, организаций, частным предпринимателям, домовладельцам обеспечить беспрепятственный пропуск талых и ливневых вод, для чего очистить кюветы и водопропускные сооружения от снега, льда и мусора в пределах зоны расположения строений до 29 марта 2024г.

 4. Рекомендовать директору МУП «Павлоградское» Крицкому В.П., директору ООО УК «Тепловик» Миллер А.Р. до 1 марта 2024г. подготовить к работе всю необходимую для противопаводковых мероприятий технику, создать резервный запас ГСМ для обеспечения работы.

 5. Главному бухгалтеру городского поселения Копытько Е.Ю. обеспечить своевременное выделение средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья.

 6. Для руководства и координации действий по защите жилищного фонда, коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных объектов, объектов соцкультбыта, дорог от повреждения паводковыми водами создать оперативную группу в составе:

1) Кошлакова А.В. – Главы городского поселения;

2) Огаря А.А. - заместителя Главы городского поселения;

3) Потокина Н.Г.- вед. специалиста МКУ «ХЭС» Администрации городского поселения;

4) Кудренко В.А. – директора МКУ ХЭС Администрации Павлоградского городского поселения;

 5) Баштанника В.В.– главного инженера МУП «Павлоградский» (по согласованию);

6) Овчинникова А.М. –начальника участка ООО УК «Тепловик» (по согласованию);

7) Ковтун О.В.–начальника Павлоградского участка ГП Таврическое ДРСУ (по согласованию);

7. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Павлоградского городского поселения в сети «Интернет».

Глава городского поселения  А.В. Кошлаков

 Приложение № 1

 к Постановлению Администрации

Павлоградского городского поселения

 От 14.02.2024г. № 23-п

План

Основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация мониторинга и анализа прохождения весеннего половодья и процессов снеготаяния на территории Павлоградского городского поселения с учётом опыта предыдущих лет. | весь период подготовки к пропуску и во время пропуска паводковых вод. | Кошлаков А.В. Потокин Н.Г.;Кудренко В.А. |
| 2 | Произвести инвентаризацию, подготовить специальную технику, оборудование для проведения противопаводковых мероприятий | до 01.03.2024г. | Крицкий В.П. (по согласованию)Миллер А.Р. (по согласованию), Сухатский Ю.А.(по согласованию) |
| 3 | Провести смотр готовности специальной и инженерной техники, наличие рабочих кадров для проведения противопаводковых мероприятий | По отдельному плану. | Маршалко С.А. (по согласованию);Кошлаков А.В.;Крицкий В.П. (по согласованию);Миллер А.Р. (по согласованию) |
| 5 | Очистка от снега кровель зданий жилого фонда, объектов социального и производственного назначения | до 29.03.2024г. | Миллер А.Р. (по согласованию),Руководители объектов, Собственники жилых помещений. |
| 6 | Очистка кюветов и водоотводных каналов, водопропускных труб под дорогами и подъездами к ж/домам, строениям, к объектам соцкультбыта и производственным объектам | по мере необходимости | Кудренко В.А.Крицкий В.П. (по согласованию),Миллер А.Р. (по согласованию),Собственники домовладений,Руководители объектов  |
| 7 | Организация отвода паводковых вод из мест постоянного подтопления | по мере необходимости | Кошлаков А.В., Потокин Н.Г., Кудренко В.А. ,Крицкий В.П. (по согласованию),Миллер А.Р. (по согласованию) |
| 8 | Организация разъяснительной работы с населением, в том числе необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от причинения ущерба стихийным бедствием | в период подготовки к пропуску и во время пропуска паводковых вод | Огарь А.А., Потокин Н.Г., Кудренко В.А. , |