**Администрация**

**Павлоградского городского поселения**

**Павлоградского муниципального района**

**Омской области**

Постановление

От 24.04.2025 г. № 82-п

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области» |  |

В целях повышения уровня благоустройства территории Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024-2030 годы», постановления Администрации Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области от 12 сентября 2013 года № 129-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»

- Постановляю:

1. Внести изменение в муниципальную программу Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области» утвержденную Постановлением №04-п от 09.01.2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11 апреля 2025 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Павлоградского городского поселения А.В. Кошлаков

Приложение

к постановлению Администрации

Павлоградского городского поселения

от 24.04.2025 г. № 82-п

* 1. **Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды**

**Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Формирование комфортной городской среды  Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области |
| Период реализации Программы | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства на территории Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области |
| Задачи Программы | 1.Повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий. |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:  1) "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" (далее - ремонт дворовых территорий);  2) "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" (далее - благоустройство дворовых территорий).  2. Благоустройство общественных территорий Павлоградского городского поселения:  1) "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий" (далее - ремонт общественных территорий);  2) "Благоустройство общественных территорий" (далее - благоустройство общественных территорий).  3). «Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды» (далее - реализация инициативных проектов).  3. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на достижение целей национального проекта "Инфраструктура для жизни"  1)Реализация программ формирования современной городской среды |
| Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет  25 906 622,32 рублей, из них:  1) расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов 7 907 751,63 рублей, в том числе по годам:  в 2024 году 2 607 751,63 рублей;  в 2025 году 1 050 000,00 рублей;  в 2026 году 850 000,00 рублей;  в 2027 году 850 000,00 рублей;  в 2028 году 850 000,00 рублей;  в 2029 году 850 000,00 рублей;  в 2030 году 850 000,00 рублей;  2) Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 3 298 870,76 рублей, в том числе по годам:  в 2024 году 3 098 870,76 рублей;  в 2025 году 200 000,00 рублей;  в 2026 году 0,00 рублей;  в 2027 году 0,00 рублей;  в 2028 году 0,00 рублей;  в 2029 году 0,00 рублей;  в 2030 году 0,00 рублей;  3) Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 14 700 000,00 рублей, в том числе по годам:  в 2024 году 4 900 000,00 рублей;  в 2025 году 9 800 000,00 рублей.  в 2026 году 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.  2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий р.п. Павлоградка. |

--------------------------------

<\*> - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по годам и по итогам ее реализации приведены в [приложении N 1](#Приложение1) к настоящей муниципальной программе.

1. **Характеристика текущего состояния социально – экономического развития Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.**

Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование городской среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе повышение уровня благоустройства территорий.

Благоустройство территории поселения включает комплекс мероприятий по содержанию территорий городского поселения, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

На территории Павлоградского городского поселения находится 651 многоквартирный дом, 10 общественных территорий и 947 индивидуальных жилых домостроений.

При этом уровень благоустройства дворовых территорий составляет 54 процента, общественных территорий - 23 процента. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения в р.п. Павлоградка составляет 20 процентов. Оценка уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки невозможна без проведения инвентаризации.

К основным проблемам в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий р.п. Павлоградка относятся:

- высокая степень износа асфальтобетонного покрытия, отсутствие ливневой канализации;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- отсутствие элементов благоустройства, таких как скамейки, урны, детские и спортивные площадки;

- несоответствие уровня освещения требованиям национальных стандартов;

- зрелое и перестойное состояние зеленых насаждений, разрушение травяного покрытия газонов, недостаточный уровень озеленения;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха, ограниченность доступа и передвижения;

- неполная информация об уровне благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки.

С 2017 года в Павлоградском городском поселении Павлоградского муниципального района Омской области реализуется муниципальная программа Павлоградского городского поселения «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой на территории города Омска выполнено благоустройство 8 дворовых территорий.

Учитывая, что проблемы комплексного благоустройства территорий поселения не могут быть решены в пределах одного финансового года, а также основываясь на успешном опыте реализации подпрограммных мероприятий в сфере благоустройства в 2017 году, возникла необходимость разработки отдельной муниципальной программы, направленной на формирование комфортной городской среды на территории Павлоградского городского поселения в долгосрочном периоде.

Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий в р.п. Павлоградка с привлечением граждан, в том числе:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их эффективными, открытыми, востребованными);

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- повысит уровень культуры пользования граждан объектами благоустройства, бережное отношение к элементам благоустройства;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Павлоградского городского поселения.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На территории Павлоградского городского поселения успешно реализуются мероприятия по благоустройству муниципальных общественных территорий с привлечением средств юридических лиц.

С учетом данного опыта для обеспечения комплексного подхода к благоустройству городских территорий планируется реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоустройству будут осуществляться за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с Администрацией Павлоградского городского поселения.

Для оценки состояния дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий в порядке, определенном положением по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков ([приложение 11](#Приложение11))

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, приведен в [приложении N 9](#Приложение9) к настоящей муниципальной программе.

Кроме того, в связи с большим количеством индивидуальных жилых домостроений на территории Павлоградского городского поселения будут реализованы Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с [приложением N 10](#Приложение10) к настоящей муниципальной программе.

В целях образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, будут реализованы Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Павлоградского городского поселения, согласно [приложению № 6.](#Приложение6)

В рамках настоящей муниципальной программы используются следующие понятия:

1) городская среда - совокупность огромного числа объектов, которые создают единое городское пространство;

2) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

3) заинтересованное лицо - собственник помещений в многоквартирных домах, собственник иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, а также представитель органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физическое лицо, заинтересованное в благоустройстве дворовой территории и готовые участвовать в ее реализации;

4) дизайн-проект - графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Павлоградского городского поселения.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

5) общественная территория - территория Павлоградского городского поселения соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

По результатам анализа состояния дел в сфере благоустройства Павлоградского городского поселения установлено, что количество благоустроенных дворовых территорий составило 20 ед. (из 37 ед.), площадь благоустроенных дворовых территорий – 0,66 Га.

Темпы роста по благоустройству муниципальных территорий общего пользования являются стабильными. В связи с чем, доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования увеличилась на 2% и составляет 10,4 га.

Несмотря на положительную динамику, необходимо увеличение темпов роста благоустройства муниципальных территорий общего пользования, в том числе приведение технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия к нормативным требованиям, что является одной из затратных статей расходов. Однако в последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных средств, администрации Павлоградского городского поселения удалось переломить ситуацию в лучшую сторону за счет активного участия в ряде федеральных и областных адресных инвестиционных программ и добиться существенных сдвигов в вопросах благоустройства территории Павлоградского городского поселения. Так за период 2010-2016 годов построено более 1,5 км новых дорог, более 870 м. тротуаров, реконструировали систему уличного освещения (по ул. Пролетарская, Ленина, Зеленая, Победы, Колхозная, Ленина), построили новый спортивный объект – теннисный корт, детскую игровую площадку и т.д.

**3. Цель и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной Программы является повышение уровня благоустройства Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Павлоградского городского поселения;

В рамках решения данной задачи планируется организация капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Павлоградского городского поселения.

В рамках решения данной задачи планируется организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения общественных территорий, организация выполнения работ по благоустройству общественных территорий, заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании);

**4. Сроки реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной Программы будет осуществляться в 2024– 2030 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

**5. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах**

Реализация мероприятий муниципальной программы планируется за счет средств местного бюджета, привлечения субсидий из федерального и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться исходя из возможностей местного бюджета, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 25 906 622,32 рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Павлоградского городского поселения | 900 000,00 | 0,0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 900 000,00 | 0,0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 900 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий Павлоградского городского поселения | 14 806 622,32 | 10 606 622,32 | 373 684,21 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Благоустройство общественных территорий | 9 078 450,58 | 6 478 450,58 | 125 690 ,59 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 3 878 450,58 | 1 478 450,58 | 125690,59 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2.3 | Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды | 5 928 171,74 | 4 128 171,74 | 247 993,62 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 2 998 870,76 | 2 998 870,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 2 925 639,11 | 1 129 300,98 | 247 993,62 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на достижение целей национального проекта "Инфраструктура для жизни" | 10 526 315,79 | 0,00 | 10 526 315,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | 1) Реализация программ формирования современной городской среды | 10 526 315,79 | 0,00 | 10 526 315,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 9 800 000,00 | 0 | 9 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 526 315,79 | 0,00 | 526 315,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 25 906 622,32 | 10 606 622,32 | 11 050 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |

Сведения о размере и направлениях расходных средств, направленных на финансовое обеспечение Программы и необходимых для ее реализации, содержатся в [приложении № 2](#Приложение2) к Программе

**6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

В рамках основного мероприятия "Формирование современной городской среды» предусмотрено:

**1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Павлоградского городского поселения:**

а) "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" (далее - ремонт дворовых территорий);

б) "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов " (далее - благоустройство дворовых территорий).

Реализация вышеуказанных мероприятий осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Павлоградского городского поселения, приведенным в [приложении № 7](#Приложение7) к настоящей муниципальной программе (далее - Порядок разработки дизайн-проектов).

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные работы.

Минимальный перечень видов работ является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Указанные виды работ реализуются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2024по 2030 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству (далее - Адресный перечень дворовых территорий), приведен в [приложении N 6](#Приложение6) к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий определен и может быть откорректирован по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с приложением № 11 "[Порядок](consultantplus://offline/ref=BD5A4FBD07A39061A04828B2C013C48F60D75B10EAC660BA465BF365F85F1E48FC345679CA322F63360EBC02C22032C554853160886FDE95009BA917oCNEF) проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения" к муниципальной программе Павлоградского городского поселения "Формирование комфортной городской среды"(далее - Порядок проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения).

Дворовая территория может быть исключена из Адресного перечня дворовых территорий в случае:

- расположения территории вблизи многоквартирного дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которого превышает 70 процентов;

- планирования территории к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области утвержденным Решением Совета Павлоградского городского поселения от 30 декабря 2008 года N 228;

- принятия собственниками помещений многоквартирных домов решения об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы;

- непринятия собственниками помещений многоквартирных домов решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

Решение об исключении дворовых территорий из Адресного перечня дворовых территорий принимается общественной комиссией Администрации Павлоградского поселения, созданной постановлением Администрации Павлоградского городского поселения от 24 марта 2017 года N 41-п, в порядке, установленном такой комиссией.

На основании Адресного перечня дворовых территорий в соответствии с [Порядком](#P35496) представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки, приведенном в [приложении N 6](#Приложение6) к настоящей муниципальной программе, ежегодно формируется Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в [приложении N 5](#Приложение5) к настоящей муниципальной программе.

Вышеуказанный порядок реализуется в случае непринятия заинтересованными лицами решения об аккумулировании и расходовании средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, на счете управляющей организации, товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовой территории определяется исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий и визуализированные образцы элементов благоустройства приведены в [приложении N 4](#Приложение4) к настоящей муниципальной программе.

Окончательная стоимость работ по благоустройству дворовой территории определяется в отношении каждой дворовой территории, подлежащей благоустройству в течение конкретного финансового года реализации настоящей муниципальной программы на основании сметной документации.

Собственники помещений многоквартирных домов, за свой счет обязуются провести мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территорий, которых включены в Адресный перечень и работы по благоустройству софинансируются из бюджета Павлоградского городского поселения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

**2. Благоустройство общественных территорий Павлоградского городского поселения:**

а) "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий" (далее - ремонт общественных территорий);

б) "Благоустройство общественных территорий" (далее - благоустройство общественных территорий).

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024-2030 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, определены планом мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024-2030 году ([приложение № 8 к Программе](#Приложение8)), формируется по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=BD5A4FBD07A39061A04828B2C013C48F60D75B10EAC062B34958F365F85F1E48FC345679CA322F63360EBE00CB2032C554853160886FDE95009BA917oCNEF) (приложение № 11) проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, установленном постановлением Администрации Павлоградского городского поселения от 04 сентября 2017 г. №252-а-п/3., а также в соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2024 - 2030 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского городского поселения от 04 сентября 2017 г. № 252-а-п/2.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается муниципальной общественной комиссией, утвержденной постановлением Администрации Павлоградского городского поселения

Общественная территория может быть исключена из Адресного перечня общественных территорий в случае:

- расположения территории вблизи многоквартирного дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которого превышает 70 процентов;

- планирования территории к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области утвержденным Решением Совета Павлоградского городского поселения от 30 декабря 2008 года N 228;

Решение об исключении общественных территорий из Адресного перечня общественных территорий принимается общественной комиссией Администрации Павлоградского городского поселения, созданной постановлением Администрации Павлоградского городского поселения от 24 марта 2017 года N 41-п, в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024-2030 годах, формируется общественной комиссией Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 - 2030 годах, приведен в [приложении № 8](#Приложение8) к настоящей муниципальной программе.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии (пп. «л» в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2019 №1546).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024-2030 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, определены планом мероприятий муниципальной программы.

**Благоустройство** объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - объекты). Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года ([Приложение № 9](#Приложение9) к Программе), в соответствии с требованиями утвержденных в Павлоградском городском поселении правил благоустройства формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации Павлоградского городского поселения от 04 сентября 2017г. № 252-а-п/3.

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Павлоградского городскогопоселения, утвержденными Решением Совета Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области от 31 октября 2017 г. № 42, определяется планом мероприятий Программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Павлоградского городского поселения.

**Благоустройство** индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС). Адресный перечень ИЖС подлежащих благоустройству не позднее 2030 года ([приложение № 10](#Приложение10) к Программе), формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам следующих **мероприятий**:

- проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с порядком, установленном Администрацией Павлоградского городского поселения (срок исполнения январь-февраль 2024 г.);

-оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения (далее – Паспортов);

- актуализация Адресного перечня ИЖС, их Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте (срок исполнения 2018-2020 г.);

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве (срок исполнения 2018-2020 г.);

- проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений (срок исполнения ноябрь – декабрь 2020 г.).

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Павлоградского городского поселения, утвержденными постановлением Администрации Павлоградского городского поселения, определяется планом мероприятий Программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Павлоградского городского поселения.

Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением Администрации Павлоградского городского поселения, в порядке, установленном постановлением Правительства Омской области от 04 августа 2017 года № 252-а-п/3 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

К выполнению работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, возможно, привлекать студенческие строительные отряды в соответствии с законодательством.

**Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды**

**7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Программа разработана и направлена на благоустройство территории Павлоградского городского поселения, а также для привлечения внимания и участия населения, трудовых коллективов предприятий и организаций к проблемам по благоустройству и озеленению прилегающих территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, по санитарному содержанию территорий, по охране окружающей среды.

По итогам реализации Программы ожидается:

- повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Павлоградского городского поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Р1 = А1 - В1,

где:

A1 - доля населения Павлоградского городского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Павлоградского городского поселения в отчетном году, процентов;

B1 - доля населения поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Павлоградского городского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого Администрацией Павлоградского городского поселения;

2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий.

Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 - В2,

где:

A2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Павлоградского городского поселения от общей площади общественных территорий Павлоградского городского поселения в отчетном году, процентов;

B2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Павлоградского городского поселения от общей площади общественных территорий Павлоградского городского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого администрацией Павлоградского городского поселения.

Плановые значения ожидаемых [результатов](#P212) реализации Программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к Программе.

Описание системы управления реализацией муниципальной Программы

Система управления реализации программы в целом включает организацию работы и контроля.

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации Программы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации Программ, а также контроль за реализацией Программы на территории Павлоградского городского поселения обеспечивает ответственный исполнитель Программы Администрация Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

Общественный контроль за реализацией Программы по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется любыми заинтересованными физическими или юридическими лицами, собственниками помещений в многоквартирном доме, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации и т.д. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях направляется для принятия мер в Администрацию Павлоградского городского поселения.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется муниципальной общественной комиссией в соответствии с положением об общественной комиссии, созданной постановление Администрации Павлоградского городского поселения от 04 сентября 2017 №252а-п/4.

Проведение заседания общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации Павлоградского городского поселения.

Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению в соответствии с постановлением Администрации Павлоградского городского от 04 сентября 2017 г. № 252-а-п/4.

Администрация Павлоградского городского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями, и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Реализация Программы на территории Павлоградского городского поселения также осуществляется с взаимодействием муниципальных, областных и федеральных программ, направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов, расположенных на территории Павлоградского городского поселения.

В процессе реализации программы обязательными условиями являются:

1) проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Павлоградского городского поселения, а именно:

- информирование жителей городского поселения о проведении на территории поселения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, о необходимости заключения соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с требованиями правил благоустройства и санитарного содержания территории (далее – соглашение).

- направление соглашений для добровольного заключения;

- заключение соглашений;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- ведение претензионной работы в случае отказа от заключения соглашения;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Павлоградского городского поселения, предусмотрены приложением №10 к настоящей муниципальной программе.

2) проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации (раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности);

3) предельной датой заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

4) в рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению Администрации городского поселения может быть предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным. Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий городского поселения является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Администрация городского поселения вправе исключить из адресного перечня:

- дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Павлоградского городского поселения осуществляется в соответствии:

- с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169,

- «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2025 годы», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691;

- «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 года № 248-п;

- Уставом Павлоградского городского поселения.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения |  | | | | | | | |
| 2023 год (факт) | 2024год  (план) | 2025год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028год (план) | 2029 год (план) | 2030 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | процентов | 23 | 29 | 40 | 60 | 70 | 75 | 90 | 95 |
| 2. | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий | процентов | 3 | 10 | 25 | 55 | 70 | 75 | 90 | 95 |
| 3 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 23 | 29 | 40 | 60 | 70 | 75 | 90 | 95 |
| 4. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | ед. | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 38 |
| 5. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | процентов | 15,2 | 30 | 45 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 6. | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района

Омской области»

С В Е Д Е Н И Я

о размере и направлениях расходных средств, направленных на финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области» и необходимых для ее реализации



Приложение № 3 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района

Омской области»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работы |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |
| 2. | Установка скамеек |
| 3. | Установка урн |
| 4. | Обеспечение освещения дворовых территорий |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работы |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территорий |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района

|  |
| --- |
| Омской области»  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ   1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов   Таблица 1  1.1.Ремонт дворовых проездов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ в рамках ремонта дворовых проездов | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб./ кв.м. | Описание работ |
| 1. | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | DSC04726.JPG | 1205,67 | Разработка грунта, планировка площадей механизированным способом, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон, установка бортовых камней бетонных. |
| 2. | Ремонт тротуара с устройством слоя из асфальтобетона | DSC04587.JPG | 1205,67 | Разработка грунта, планировка площадей механизированным способом, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон, установка бортовых камней бетонных. |

Таблица 2

1.2.Установка скамеек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Установка скамьи | 2147.jpg | 9009 | 7920 | 1089 |

Таблица 3

1.3.Установка урн для мусора

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Установка урн | урна.jpg | 2243 | 1154 | 1089 |

Таблица 4

1.4. Обеспечение освещения дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Установка светильников | фонарь.png | 4500 | 3000 | 1500 |

1. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Таблица 5

2.1.Оборудование детских и (или) спортивных площадок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
| * + 1. Оборудование детских площадок | | | | | |
|  | Устройство оснащения детских площадок | дет площадка-2.jpg | 1284000 | 856000 | 428000 |
| * + 1. Оборудование спортивных площадок | | | | | |
|  |  | спорт.jpg | 1626750 | 1084500 | 542250 |

Таблица 6

2.2. Оборудование автомобильных парковок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
|  |  | парковка.jpg | 825000 | 550000 | 275000 |

Таблица 7

2.3. Озеленение территорий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид растения | Эскиз | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | растение | устройство (доставка, посадка) |
|  |  | озеленение.jpg | 3000 | 2000 | 1000 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района

Омской области»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей ремонту и благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках Программы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ

1.2.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

б) финансовое участие – минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий.

в)трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Павлоградского городского поселения;

д) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Павлоградского городского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализацией контроля за реализацией Программы.

е) минимальный перечень работ по благоустройству – перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденный программой, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий минимальный перечень работ должен быть исполнен в полном объеме.

ж) дополнительный перечень работ по благоустройству – перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденный программой.

1.3. Настоящий Порядок реализуется в случае непринятия заинтересованными лицами решения об аккумулировании и расходовании средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, на счете управляющей организации, товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

1.4. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=D80DBE5C978FFB0FAAE901FEF5B0A20EA57ED9803218DAAC1181FF286A9C46CF9A3A73CEBC4071B791E41B3D79qENBF) Российской Федерации

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

1.1.При выполнении работ по минимальному перечню работ по благоустройству финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов работ доля участия определяется как:

- обеспечение финансового участия заинтересованные лица в размере от 5 и до 50 процентов от общей стоимости выполнения данных работ;

- обеспечение не менее 20 процентов стоимости выполненных работ по ремонту дворовых территорий по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

1.2. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по ремонту, благоустройству дворовых территории в рамках минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

1.3. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

1.4. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия (протокол общего собрания).

1.5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным илидополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Павлоградского городского поселения (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2-х дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным или дополнительным перечнями, денежные средства перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет:

- в рамках минимального перечня работ доля участия заинтересованных лиц может не предусматриваться, или определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов, при этом возможно трудовое участие граждан;

- в рамках дополнительного перечня работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в доле, которая определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 20 процентов и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной Программой.

В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из минимального или дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 10 дней в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Павлоградского городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
  2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной Программой.
  3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Павлоградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченными представителями многоквартирных домов.

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

Всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в период

2024 - 2030 годы на территории Павлоградского городского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | р.п. Павлоградка | Космонавтов | 4 |  |
| 2 | р.п. Павлоградка | Космонавтов | 6 |  |
| 3 | р.п. Павлоградка | Ленина | 70 |  |
| 4 | р.п. Павлоградка | Ленина | 72 |  |
| 5 | р.п. Павлоградка | Ленина | 74 |  |
| 6 | р.п. Павлоградка | Ленина | 76 |  |
| 7 | р.п. Павлоградка | Ленина | 78 |  |
| 8 | р.п. Павлоградка | Ленина | 82 |  |
| 9 | р.п. Павлоградка | Ленинградская | 3 |  |
| 10 | р.п. Павлоградка | Ленинградская | 5 |  |
| 11 | р.п. Павлоградка | Целинная | 1 |  |
| 12 | р.п. Павлоградка | Целинная | 2 |  |
| 13 | р.п. Павлоградка | Целинная | 3 |  |
| 14 | р.п. Павлоградка | Целинная | 4 |  |
| 15 | р.п. Павлоградка | Целинная | 7 |  |
| 16 | р.п. Павлоградка | Целинная | 8 |  |
| 17 | р.п. Павлоградка | Украинская | 1а |  |
| 18 | р.п. Павлоградка | Советская | 36 |  |
| 19 | р.п. Павлоградка | Советская | 38 |  |
| 20 | р.п. Павлоградка | Советская | 40 |  |
| 21 | р.п. Павлоградка | Пролетарская | 36 |  |
| 22 | р.п. Павлоградка | Пролетарская | 38 |  |
| 23 | р.п. Павлоградка | пер. Зеленый | 11 |  |
| 24 | р.п. Павлоградка | пер. Ленинградский | 2 |  |
| 25 | р.п. Павлоградка | пер. Ленинградский | 4 |  |
| 26 | р.п. Павлоградка | пер. Ленинградский | 6 |  |
| 27 | р.п. Павлоградка | 8 Марта | 51 |  |
| 28 | р.п. Павлоградка | 8 Марта | 53 |  |
| 29 | р.п. Павлоградка | 8 Марта | 55 |  |
| 30 | р.п. Павлоградка | 8 Марта | 57 |  |
| 31 | р.п. Павлоградка | 8 Марта | 59 |  |
| 32 | р.п. Павлоградка | межквартальный проезд ул. Целинная от д. 1 до д.8 |  |  |
| 33 | р.п. Павлоградка | межквартальный проезд ул. 8 Марта от д. 51 до д. 59 |  |  |
| 34 | р.п. Павлоградка | межквартальный проезд ул. Советская от д. 36 до д. 40 |  |  |
| 35 | р.п. Павлоградка | межквартальный проезд ул. Ленинградская от д. 3 до д. 5 |  |  |
| 36 | р.п. Павлоградка | межквартальный проезд пер. Ленинградский от д. 2 до д. 6 |  |  |
| 37 | р.п. Павлоградка | межквартальный проезд ул. Космонавтов от д. 4 до д. 6 |  |  |
| 38 | р.п. Павлоградка | межквартальный проезд ул. Пролетарская от д. 36 до д. 38 |  |  |

Приложение № 7 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района

Омской области»

**ПОРЯДОК**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории, включаемых в Программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

 Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

3.Разработка дизайн-проектов:

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства Павлоградского городского поселения, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Павлоградского городского, а также совместно (далее – разработчик).

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Павлоградского городского поселения и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

Срок разработки дизайн-проекта – подготовить и утвердить не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу на 2018 год, а также дизайн – проект благоустройства общественной территории.

4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте Администрации Павлоградского городского поселения - **[www.pavlograd.omskportal.ru](http://www.pavlograd.omskportal.ru)**, на собраниях граждан с привлечением разработчика.

Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрации Павлоградского городского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрации Павлоградского городского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется общественной муниципальной комиссией.

Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте Администрации Павлоградского городского поселения -**[www.pavlograd.omskportal.ru](http://www.pavlograd.omskportal.ru)**.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение №8 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района

Омской области»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

всех общественных территорий

подлежащих благоустройству в 2024-2030 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Адрес/ориентир |
| **2024** | | | |
| **1** | Павлоградка | Общественная территория «Зона отдыха» | береговая линия искусственного водоема в р.п. Павлоградка |
| **2** | Павлоградка | Общественная территория «Велороллерная дорожка» | ул. Омская д. 7 – д. 12 |
| **3** | Павлоградка | Рыночная площадь | Ул. Ленина |
| **2025** | | | |
| **4** | Павлоградка | Общественная территория «Парк культуры и отдыха» (второй этап) | ул. Колхозная от ул. Омской до ул. Тытаря |
| **2026** | | | |
| **5** | Павлоградка | Пешеходная зона | ул. Колхозная от д. № 33 до д. № 62 |
| **2027** | | | |
| **6** | Павлоградка | Пешеходная зона | ул. Ленина от д.43 до ул. Заводская |
| **2028** | | | |
| **7** | Павлоградка | Пешеходная зона | ул. Ленина от д.74до ул. Южная |
| **2029** | | | |
| **8** | Павлоградка | Пешеходная зона | ул. Пролетарская от ул. 1 Мая до ул. Украинская |
| **2030** | | | |
| **9** | Павлоградка | Общественная территория/привокзальная площадь | ул. Ленина,44 |

Приложение №9 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района

Омской области»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2024- 2030 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование населенного пункта | | Улица | Дом | Примечание |
| 1 | | р.п. Павлоградка | | Колхозная | 7а | Шевченко С.В. |
| 2 | | р.п. Павлоградка | | Больничная | 1г | Бабенко Д.В. |
| 3 | | р.п. Павлоградка | | Ленина | 42 | Бичевой А.И. |
| 4 | | р.п. Павлоградка | | Больничная | 1в, 3б | Лебедева Е.Н. |
| 5 | | р.п. Павлоградка | | Колхозная | 16а | Поздняков А.В. |
| 6 | | р.п. Павлоградка | | Калинина | 36 | Мельман А.А. |
| 7 | | р.п. Павлоградка | | 1 Мая | 41 | Мельман А.А. |
| 8 | | р.п. Павлоградка | | Больничная | 1 | Овчаренко С.Н. |
| 9 | | р.п. Павлоградка | | Ленина | 47 | Бровко О.А. |
| 10 | | р.п. Павлоградка | | Больничная | 2 | ООО «Холидей» |
| 11 | | р.п. Павлоградка | | Пролетарская | 16 | Шамоян А.Р. |
| 15 | | р.п. Павлоградка | | Пролетарская | 16б | Зарипов Г.С. |
| 16 | | р.п. Павлоградка | | Шевченко | 15 | ООО «Звезда» |
| 17 | | р.п. Павлоградка | | Больничная | 6 | Володев В.А. |
| 18 | | р.п. Павлоградка | | Колхозная | 3 | Сопрун И.В. |
| 19 | р.п. Павлоградка | | Пролетарская | | 12 | Бычков С.К. |
| 20 | р.п. Павлоградка | | Ленина | | 44а | Гаипов К.Б. |

Приложение №10 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района

Омской области»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения подлежащих благоустройству в 2024-2030 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | р.п. Павлоградка | Ленина | 4 |  |
| 2 | р.п. Павлоградка | Ленина | 9 |  |
| 3 | р.п. Павлоградка | Ленина | 32 |  |
| 4 | р.п. Павлоградка | Ленина | 76 |  |
| 5 | р.п. Павлоградка | Украинская | 13 |  |
| 6 | р.п. Павлоградка | Украинская | 22 |  |
| 7 | р.п. Павлоградка | Украинская | 26 |  |
| 8 | р.п. Павлоградка | Ленинградская | 3 |  |
| 9 | р.п. Павлоградка | Ленинградская | 12 |  |
| 10 | р.п. Павлоградка | Ленинградская | 27 |  |
| 11 | р.п. Павлоградка | Ленинградская | 42 |  |
| 12 | р.п. Павлоградка | Северная | 11 |  |
| 13 | р.п. Павлоградка | Северная | 15 |  |
| 14 | р.п. Павлоградка | Северная | 18 |  |
| 15 | р.п. Павлоградка | Северная | 20 |  |
| 16 | р.п. Павлоградка | Степная | 4 |  |
| 17 | р.п. Павлоградка | Степная | 11 |  |
| 18 | р.п. Павлоградка | Степная | 14 |  |
| 19 | р.п. Павлоградка | Степная | 18 |  |
| 20 | р.п. Павлоградка | Степная | 19 |  |
| 21 | р.п. Павлоградка | Степная | 64 |  |
| 22 | р.п. Павлоградка | Степная | 66 |  |
| 23 | р.п. Павлоградка | Омская | 5 |  |
| 24 | р.п. Павлоградка | Омская | 8 |  |
| 25 | р.п. Павлоградка | Омская | 11 |  |
| 26 | р.п. Павлоградка | Мира | 2 |  |
| 27 | р.п. Павлоградка | Мира | 8 |  |
| 28 | р.п. Павлоградка | Стадионная | 3 |  |
| 29 | р.п. Павлоградка | Стадионная | 22 |  |
| 30 | р.п. Павлоградка | Сибиряка | 11 |  |
| 31 | р.п. Павлоградка | Мичурина | 1 |  |
| 32 | р.п. Павлоградка | Мичурина | 7 |  |
| 33 | р.п. Павлоградка | Советская | 39 |  |
| 34 | р.п. Павлоградка | Северная | 23 |  |
| 35 | р.п. Павлоградка | Северная | 46 |  |
| 36 | р.п. Павлоградка | Северная | 62 |  |
| 37 | р.п. Павлоградка | 1-я Волгоградская | 6 |  |
| 38 | р.п. Павлоградка | 1-я Волгоградская | 11 |  |
| 39 | р.п. Павлоградка | 2-я Волгоградская | 2 |  |
| 40 | р.п. Павлоградка | 2-я Волгоградская | 13 |  |
| 41 | р.п. Павлоградка | Архитекторов | 14 |  |
| 42 | р.п. Павлоградка | Архитекторов | 18 |  |
| 43 | р.п. Павлоградка | Колхозная | 48 |  |
| 44 | р.п. Павлоградка | Колхозная | 50 |  |
| 45 | р.п. Павлоградка | Юбилейная | 11 |  |
| 46 | р.п. Павлоградка | Юбилейная | 12 |  |
| 47 | р.п. Павлоградка | Лечебная | 8 |  |
| 48 | р.п. Павлоградка | Пионерская | 4 |  |
| 49 | р.п. Павлоградка | Магистральная | 3 |  |
| 50 | р.п. Павлоградка | Зеленая | 36 |  |
| 51 | р.п. Павлоградка | Больничная | 13 |  |
| 52 | р.п. Павлоградка | Коммунистическая | 42 |  |
| 53 | р.п. Павлоградка | 1 Мая | 15 |  |
| 54 | р.п. Павлоградка | 1 Мая | 44 |  |
| 55 | р.п. Павлоградка | Гагарина | 9 |  |
| 56 | р.п. Павлоградка | Гагарина | 18 |  |
| 57 | р.п. Павлоградка | Делегатская | 17 |  |
| 58 | р.п. Павлоградка | Делегатская | 19 |  |
| 59 | р.п. Павлоградка | Энтузиастов | 4 |  |
| 60 | р.п. Павлоградка | Энтузиастов | 6 |  |

Приложение №11 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района

Омской области»

ПОЛОЖЕНИЕ

по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков.

2. Целью проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков, является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу Павлоградского городского поселения «Формирование комфортной городской среды Павлоградского городского поселения Омской области» (далее – муниципальная программа).

3. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов инвентаризации путем натурального обследования территории и расположенных на ней элементов муниципальной инвентаризационной комиссией (далее - Комиссия).

Комиссия обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об объектах инвентаризации, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

4. При проведении инвентаризации комиссия осуществляет:

4.1.проверку наличия документов, подтверждающих права владельцев и пользователей объектов инвентаризации;

4.2. осмотр объектов инвентаризации, инвентаризация дворовой территории проводится в отношении дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), расположенных на территории Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области, при условии, что МКД не включен в Градостроительный план, государственные и (или) муниципальные программы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу МКД, за счет средств федерального, окружного или местных бюджетов.

При определении дворовой территории не допускается пересечение границ или объединение земельных участков МКД.

При осмотре дворовой территории МКД могут присутствовать собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД и иные лица по согласованию с председателем Комиссии.

5.По результатам инвентаризации дворовой территории составляется паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

6. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, расположенной на территории Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области, в том числе являющейся объектами муниципального имущества Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

7. По результатам инвентаризации общественной территории составляется паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

8. Составление и регистрация паспортов благоустройства дворовой, общественной территории осуществляется секретарем Комиссии.

Хранение паспортов благоустройства дворовой, общественной территории осуществляется секретарем Комиссии до 31 декабря 2030 года.

9. По результатам инвентаризации формируется адресный переченьдворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2024-2030 годыпо форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

10. По результатам инвентаризации формируется адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 2024-2030 годы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

11.Актуализация паспорта дворовой территории в период 2024-2030 годов:

11.1.новый паспорт дворовой территории разрабатывается в случае образования новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, а также в случае отсутствия утвержденного паспорта на дворовую территорию. Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта;

11.2. актуализация паспорта дворовой территории проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней объектах и элементах, указанных в паспорте, составленном в 2017 году.

12. Актуализация паспорта общественной территории в период 2024-2030 годов:

12.1. новый паспорт общественной территории разрабатывается в случае образования новой общественной территории, разделения существующей общественной территории на несколько функциональных территорий, объединения нескольких общественных территорий, а также в случае отсутствия утвержденного паспорта на

общественную территорию. Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта;

12.2. актуализация паспорта общественной территории проводится в случае изменения данных о общественной территории и расположенных на ней объектах и элементах, указанных в паспорте, составленном в 2017 году.

Приложение № 1

К положению по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков

**График**

**инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование объекта, адрес.** | **Наименование мероприятия** | **Дата, время, место.** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Целинная, д. 1 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 08.09.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **2** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Целинная, д. 2 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 08.09.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **3** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Целинная, д. 3 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 13.09.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **4** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Целинная, д. 7 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 15.09.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **5** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Целинная, д. 8 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 20.09.2017 г. |  |
| **6** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. 8 Марта, д. 53 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 22.09.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **7** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. 8 Марта, д. 57 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 29.09.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **8** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 105 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 06.10.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **9** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 109 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 13.10.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **10** | Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская, д. 36 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 20.10.2017 г | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **11** | Территория по ул. Омская от д. 1 до д. 14, р.п. Павлоградка, Павлоградского р-на Омской обл. | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 29.09.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **12** | Территория по ул. Мира от д. 1 до д. 40, р.п. Павлоградка, Павлоградского р-на Омской обл. | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 06.10.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **13** | Территория у д. 5 по ул. Тытаря, р.п. Павлоградка, Павлоградского р-на Омской обл. | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 13.10.2017 г. | Муниципальная инвентаризационная комиссия |
| **14** | Мемориальный комплекс участникам ВОВ по адресу: Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, от д. 51 до д. 55 | Выезд на место нахождения объекта.  Сбор и обобщение информации об объекте недвижимости.  Оформление паспорта благоустройства. | До 17:30 20.10.2017 г | Муниципальная инвентаризационная комиссия |

Приложение № 2

К положению по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков

**Состав комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков**

**Председатель комиссии:**

Кошлаков А.В. – Глава администрации Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

**Секретарь комиссии:**

Сакова Т.Н. – главный специалист администрации Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

**Члены комиссии:**

ЗаметельскаяЮ.В. – главный специалист администрации Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

Пихтерев Г.Н. – председатель комитета архитектуры и ЖКК администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Король Н.В. – ведущий специалист комитета архитектуры и ЖКК администрации Павлоградского муниципального района Омской области

Приложение № 3

К положению по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков

**ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № \_\_\_\_\_ и дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Паспорт благоустройства дворовой территории**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Адрес многоквартирного дома (МКД):

|  |
| --- |
|  |

1. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон):

|  |
| --- |
|  |

3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссия муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии)

|  |
| --- |
|  |

4. Сведения о МКД и дворовой территории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Материал стен МКД | Этажность МКД | Количество подъездов в МКД | Количество жилых и нежилых помещений в МКД | Количество проживающих в МКД граждан, чел. | Общая площадь дворовой территории, кв.м | В том числе | | | |
| Площадь застройки МКД,  кв.м | Площадь проездов, тротуаров, площадок (общ.), кв.м | Площадь плоскостных сооружений (общ.)  (площадок), кв.м | Площадь озелененных участков, кв.м |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. Схема дворовой территории**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Экспликация: | Условные обозначения: |

**1.1. Экспликация к схеме.**

**А. Сооружения:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Кол-во, единиц** | **Площадь, кв.м** | **Вид**  **покрытия** | **Вид и перечень элементов (оборудования)** | **Потребность в благоустройстве:** | | |
| **устройство, ремонт, замена (указать)** | **кол-во, единиц** | **площадь, кв.м** |
|  | Детская площадка |  |  |  |  |  |  | **размеры, м** |
|  | Спортплощадка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контейнерная площадка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка выгула домашних животных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |

**Б. Дорожно-тропиночная сеть:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Площадь, кв.м** | **Вид**  **покрытия** | **Вид и перечень элементов (оборудования)** | **Потребность в благоустройстве:** | | |
| **устройство, ремонт, замена (указать)** | **площадь, кв.м** | **размеры, м** |
|  | Проезды |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары |  |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  | Отмостки |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальные дорожки (велодорожка и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные варианты сети |  |  |  |  |  |  |

**В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Текущее наличие** | **Потребность в благоустройстве:** | |
| **устройство (установка), ремонт, замена (указать)** | **Кол-во** |
|  | Светильники |  |  |  |  |
|  | Скамьи |  |  |  |  |
|  | Урны |  |  |  |  |
|  | Цветочницы |  |  |  |  |
|  | Контейнеры |  |  |  |  |
|  | Декоративные скульптуры |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках |  |  |  |  |
|  | Иное оборудование |  |  |  |  |

**Г. Сведения о проведении ремонтных работ за 2015 – 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Дата проведения работ** | **Характеристика (объемы)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Потребность в благоустройстве дворовой территории**

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Потребность в благоустройстве:** | | **Потребность в финансировании, тыс. руб.** |
| **устройство (установка)** | **замена, ремонт** |
| 1 | Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) | кв.м |  |  |  |  |
| 2 | Освещение дворовой территории (светильники) | ед. |  |  |  |  |
| 3 | Установка скамеек | ед. |  |  |  |  |
| 4 | Установка урн | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ВСЕГО** |  |

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Потребность в благоустройстве:** | | **Потребность в финансировании, тыс. руб.** |
| **устройство (установка)** | **замена, ремонт** |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов) | ед./кв.м |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование автомобильных стоянок | ед./кв.м |  |  |  |  |
| 3 | Озеленение территорий | кв.м. |  |  |  |  |
| 4 | Оборудование контейнерных площадок | кв.м./ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ВСЕГО** |  |

Приложение № 4

К положению по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков

**ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № \_\_\_\_\_ и дата**

**Паспорт благоустройства общественной территории**

|  |
| --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА*:* |

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Адрес объекта:

|  |
| --- |
|  |

1. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссия муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии)

|  |
| --- |
|  |

1. Сведения об общественной территории (в м2):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общая площадь общественной территории, м2 | В том числе | | |
| Площадь проездов, тротуаров, площадок (общ.), м2 | Площадь сооружений (общ.) (площадок), м2 | Площадь озелененных участков, м2 |
| 1 |  |  |  |  |

**1. Схема общественной территории**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Экспликация: | Условные обозначения: |

**1.1. Экспликация к схеме.**

**А. Сооружения:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Кол-во, единиц** | **Площадь, кв.м** | **Покрытие** | **Оборудование** | **Потребность в благоустройстве** | |
| **Замена, ремонт, реконструкция (указать)** | **Стоимость работ,**  **тыс. руб.** |
|  |  |
|  | Детская площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортплощадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка для отдыха |  |  |  |  |  |  |
|  | Автостоянка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка выгула домашних животных |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные сооружения |  |  |  |  |  |  |

**Б. Дорожно-тропиночная сеть:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Площадь, кв.м** | **Размеры, м** | **Покрытие** | **Потребность в благоустройстве** | |
| **Замена, ремонт, реконструкция (указать)** | **Стоимость работ,**  **тыс. руб.** |
|  | Проезды |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |
|  | Специальные дорожки (велодорожка и т.д.) |  |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды |  |  |  |  |  |
|  | Иные варианты сети |  |  |  |  |  |

**В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Потребность в благоустройстве** | |
| **Замена, ремонт, реконструкция (указать)** | **Стоимость работ,**  **тыс. руб.** |
|  | Светильники |  |  |  |  |
|  | Скамьи |  |  |  |  |
|  | Урны |  |  |  |  |
|  | Цветочницы |  |  |  |  |
|  | Контейнеры |  |  |  |  |
|  | Декоративные скульптуры |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках |  |  |  |  |
|  | Иное оборудование |  |  |  |  |

**Потребность в благоустройстве общественной территории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид объекта благоустройства (общественной территории)** | **Площадь, кв.м.** | **Состояние (уд./неуд) (кратко описать проблемы)** | **Потребность в благоустройстве** | |
| **Замена, ремонт, реконструкция (указать)** | **Стоимость работ,**  **тыс. руб.** |
|  | Площадь |  |  |  |  |
|  | Парк |  |  |  |  |
|  | Набережная |  |  |  |  |
|  | Сквер |  |  |  |  |
|  | Пешеходная зона |  |  |  |  |
|  | Многофункциональные спортивно-игровые площадки |  |  |  |  |
|  | Иной вид объекта общественной территории |  |  |  |  |

Приложение № 5

К положению по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2024-2030 годы**

**в Павлоградском городском поселении Павлоградского муниципального района Омской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | | Потребность в финансировании  (тыс. руб.) | | |
| согласно минимальному перечню  (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню  (указать виды работ) | **всего** | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | х |  | х | х |  |  |  |

**Для справки:**

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании \_\_\_\_\_\_\_ ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_\_\_\_\_\_ ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации *(данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий)* \_\_\_\_\_\_\_ ед.

Приложение № 6

К положению по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения, объектов недвижимого имущества и земельных участков

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 2024-2030 годы**

**в Павлоградском городском поселении Павлоградского муниципального района Омской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | х |  |

**Для справки:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании \_\_\_\_\_\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_\_\_\_\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации *(данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов)* \_\_\_\_\_\_\_ ед.